## Slide 1
Qué se construyó en el primer semestre y qué sigue para el segundo — capa transversal a los 3 canales
Contribuyentes Isaac Álvarez · Reglas de Negocio, Lógica OCM Kevin Guzmán · Criterios de Auditoría
Ene – Jul 2026 Vanti · Xuma 13 proyectos técnicos
Informe Ejecutivo · Innovación & Tecnología
Construcción técnica Jeam Paul Arcón Solano
Innovación& Tecnología2026

## Slide 2
Construcción de infraestructura de datos y prueba de conceptos analíticos con datos reales — con una automatización que ya llegó a producción real dentro del propio semestre: OCM Vanti (23 Jun). El resto de automatizaciones de producción se consolidaron en el 2S. Cada cifra de arriba viene de una carga o un cruce ya ejecutado, no de una proyección.
Todo el portafolio salvo Depuración (100 % 2S) se ideó antes del 01 Jul — incluidos 4 de los 5 que hoy están en producción
OCM Vanti (23 Jun) — el resto que hoy está en producción (AutoReport_Ilio, actiXuma) llegó ya en el 2S (08–09 Jul)
Arquitectura completa (schemas + 4 ETLs) — la VM ya está montada y corriendo desde el 18 Jun, no solo en el papel
DataCenter (VM): montada y corriendo desde el 18 Jun — seguridad, PostgreSQL 16 y acceso remoto (Tailscale)
Mapa Contactabilidad: 12.825 clientes × 3.021.403 llamadas · brecha Tigo 71 % vs. Movistar 25 %
OCM Vanti: 23.582.745 filas históricas (100 % completitud) · producción real desde el 23 Jun
Seguridad (UFW, Fail2ban), PostgreSQL 16 y acceso remoto seguro (Tailscale VPN) ya montados
DataCenter (diseño): 8 fuentes de datos, 4 ETLs · proyección 5,31 → 14,09 GB a 3 años
autoComovamos: 8 módulos en producción manual · 6 fuentes cruzadas por corte
autoGPS: 13.571 direcciones · 94,5 % de efectividad (desde 62 % inicial)
Contra 12.825 clientes de Bogotá (Mapa de Contactabilidad, ene–may)
Histórico completo (7 tablas), carga ejecutada el 23 Jun
Resumen Ejecutivo · De la Fundación a la Producción
Producción real alcanzada en el 1S
Fases del plan maestro en la VM
Infraestructura del DataCenter
Proyectos nacidos en el 1S
En cifras · por proyecto
Foco del 1er semestre
Innovación · Resumen
Filas OCM cargadas
Llamadas cruzadas
8 fuentes
12 de 13
1 de 13
23,58 M
5 de 16
3,02 M

## Slide 3
Logro del portafolio: 12 de los 13 proyectos nacieron en el 1S y hoy 5 automatizaciones operan con datos reales — 3 de ellas dentro del DataCenter (VM bdvanti), que ya sostiene la capa técnica de los 3 canales; los 4 proyectos en pausa quedaron validados y solo esperan retomarse en el 2S.
Infraestructura en curso y piezas terminadas listas para activar
Validados con datos reales — solo esperan reactivarse en el 2S
Plano completo cerrado en v2.0 — ya se construye sobre él
Actualiza las llamadas solo, en la VM del DataCenter
Estado del Portafolio · 13 Proyectos de un Vistazo
Limpieza diaria de bases nuevas (corre en local)
Reportes "Como Vamos" por corte (corre en local)
Perfil y material listos para usar en NotebookLM
Falta terminar el lote masivo de 250 K registros
Instalación quedó a medias (falta reiniciar WSL)
Automatizaciones corriendo hoy con datos reales
El corte del 30 Jun quedó pendiente de procesar
5 de 16 fases; faltan 7 fuentes por conectar
Descarga y carga Ilio automático, en la VM
Funcional, listo para desplegar en línea
Falta probar la evaluación con IA (Qwen)
Portal de consulta de pólizas, en la VM
✔ Diseño completado cerrado 18 Jun
12.825 clientes × 3,02 M llamadas
23,58 M filas · sync cada 10 min
197.142 filas · cron cada 15 min
94,5 % efectividad · 13.571 dir.
Transcripción validada (Whisper)
8 módulos · 6 fuentes por corte
Innovación · Estado ejecutivo
27 usuarios · 226.963 activos
Twenty elegido (self-hosted)
DataCenter · Implementación
3 servicios reales en la VM
En Desarrollo · Construido
2 cortes reales validados
En Pausa · Por Retomar
de 1,5–3 h a ~30 seg
Mapa Contactabilidad
DataCenter · Diseño
3 documentos fuente
8 fuentes · 4 ETLs
autoConciliación
AutoReport_Ilio
En Producción
autoComovamos
desde 23 Jun
desde 08 Jul
desde 09 Jul
desde 07 Jul
desde 18 Jun
Construcción
notebooKevin
listo 25 Jun
pausa 24 Jun
pausa 30 Jun
pausa 19 Jun
Construcción
pausa 12 Jun
act. 09 Jul
act. 25 Jun
Producción
Producción
Producción
Depuración
Auditor IA
CRM Twenty
OCM Vanti
actiXuma
autoGPS
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
5
4
4

## Slide 4
En resumen: 5 herramientas ya trabajan solas todos los días ahorrando horas de trabajo manual, 4 más están en obra o listas para encender, y 4 ya demostraron que funcionan y solo esperan su turno en el segundo semestre.
La "casa" donde vive toda la información de Vanti ya funciona y sostiene 3 sistemas; faltan fuentes por mudar.
Ya ubica en el mapa 9 de cada 10 direcciones de clientes sin ayuda; falta aplicarlo a toda la base.
El asistente que responde dudas sobre los guiones de venta está listo para que el equipo lo use.
La información de llamadas se actualiza sola cada 10 minutos — nadie tiene que hacerlo a mano.
La limpieza de bases nuevas pasó de 3 horas de trabajo manual a 30 segundos — se usa a diario.
El plano completo de esa casa de datos quedó terminado: dónde va cada dato y cómo se conecta.
Ya convierte las llamadas de venta en texto; falta encender la parte que las califica con IA.
El mapa que muestra en qué barrios contestan mejor los clientes está listo para publicarse.
Los reportes de Ilio se descargan y organizan solos cada 15 minutos, sin entrar al portal.
La herramienta para que los agentes gestionen sus clientes quedó a un paso de instalarse.
La confirmación automática de ventas cerradas ya se probó con éxito dos veces seguidas.
Los reportes "Como Vamos" ya no se arman a mano en Excel: salen solos en cada corte.
27 personas ya consultan el estado de las pólizas en un portal web propio de Xuma.
Ya demostraron que funcionan — solo esperan su turno en el 2S
En obra ahora mismo, o terminados y listos para encender
¿Cómo Vamos? · El Portafolio en Palabras Simples
Trabajan solos, todos los días, con datos reales
Innovación · Vista comercial
En pausa, listo para retomar
DataCenter · Implementación
Se está construyendo
Mapa Contactabilidad
Ya está funcionando
DataCenter · Diseño
Listo para publicar
Probado con éxito
Probado con éxito
A mitad de camino
autoConciliación
AutoReport_Ilio
Listo para usar
autoComovamos
notebooKevin
Funcionando
Funcionando
Funcionando
Funcionando
Funcionando
Depuración
Auditor IA
CRM Twenty
Arrancando
OCM Vanti
Terminado
actiXuma
En obra
autoGPS
5
4
4

## Slide 5
Línea de Tiempo · De la Fundación a la Producción
Innovación · Proyectos técnicos
22 May · criterios de negocio
Producción · en el DataCenter
Iniciación / Fundación
↓ Inicio de registros
Mapa Contactabilidad
Inicio 2S · 01 Jul
autoConciliación
autoConciliación
AutoReport_Ilio
En Construcción
Piloto / Prueba
autoComovamos
autoComovamos
Hito · 23 Jun
Hito · 08 Jul
Hito · 09 Jul
Hoy · 21 Jul
notebooKevin
DataCenter
Depuración
Auditor IA
CRM Twenty
OCM Vanti
actiXuma
autoGPS
01 May
01 Jun
01 Ago
✕

## Slide 6
Arquitectura por schemas separados + particionadoExploración + carga histórica por checkpoint + sincronización incremental (watermark por ID)Orquestación por checkpoints y consolidación en cascadaMódulos por checkpoint, reglas de negocio 100 % parametrizadas en YAMLCruce geoespacial de base de clientes vs. logs de llamadasRPA/web scraping + pruebas automatizadas (TDD)Despliegue en VM con saneamiento de seguridad12 reglas Fase I + 4 cruces Fase II + informativos + cobertura11 pasos de validación secuencial, arquitectura modularSistema de puntaje: 100 pts, 10 criterios, 4 causales de rechazoPersona de IA con respuestas ancladas estrictamente a documentos fuenteEvaluación comparativa de opciones (Twenty vs. SuiteCRM/Odoo/EspoCRM)Ejecución del plan maestro por fases (16 fases documentadas)
Haz clic en un proyecto para ver su estado (explicado simple), tecnología y metodología
WhisperOllama/QwenNotebookLMNginxDockerNetlifyMetabasesystemd
Todos (13) Fundación (4) Producción (5) Desarrollo (4)
Detalle de Proyectos · Portafolio Completo (1S + 2S)
PostgreSQLPostgreSQL 16Pandasopenpyxlpg_cron
4 fundación · 5 producción · 4 desarrollo
PlaywrightYAML (config-driven)PyYAML
OCM + Ilio + actiXuma + Depuración
Un enfoque por tipo de problema
PythonPython 3.12TypeScript
DataCenter · Implementación
Innovación · Ficha técnica
Filas de datos gestionadas
ArcGIS APINominatimLeaflet
ReactReact 18ViteElectron
Metodologías distintas
Tecnologías distintas
FastAPINestJSpsycopg2
IA & Infraestructura
Mapa Contactabilidad
En los 13 proyectos
DataCenter · Diseño
Proyectos totales
Metodologías (13)
Tecnologías (29)
Red de Proyectos
autoConciliación
AutoReport_Ilio
Backend & APIs
Automatización
autoComovamos
notebooKevin
Geoespacial
Datos & BD
Producción
Desarrollo
Depuración
Auditor IA
CRM Twenty
Lenguajes
Fundación
OCM Vanti
Frontend
actiXuma
~24,1 M
autoGPS
13
29
13

## Slide 7
El patrón que se repite en casi todos los proyectos: alguien del equipo aporta el conocimiento operativo del negocio (qué datos importan, qué reglas aplican) y Jeam Paul convierte ese conocimiento en el sistema real — arquitectura, código, automatización, despliegue. La única excepción es la lógica OCM de seguimiento operativo, que Isaac construye y opera él mismo.
Isaac Álvarez: Responsable directo: construye y opera él mismo el análisis de la operación telefónica — la única iniciativa donde su rol no es solo de reglas de negocio.
Jeam Paul construye: Construye el pipeline y ajusta las reglas por ingeniería inversa (prueba y error) para capturar mejoras del sistema que no estaban documentadas.
Isaac Álvarez: Redacta parte de la narrativa ejecutiva del canal: migración a PostgreSQL, evolución de Power BI, indicadores de productividad.
Jeam Paul construye: Construye el sistema de transcripción + evaluación con IA (Auditor de Llamadas) y el asistente de guiones (notebooKevin).
Jeam Paul construye: Construye el pipeline Python (12 reglas Fase I + 4 cruces Fase II), lo valida contra el proceso manual y lo despliega.
Ing. Sindy Molina: Definió las reglas originales del proceso de posventa (Base Bienvenida CP + RS) — qué confirma una venta como válida.
Jeam Paul construye: Construye el orquestador de geocodificación (ArcGIS/Nominatim), 94,5 % de efectividad sobre 13.571 direcciones.
Kevin Guzmán: Aporta los guiones comerciales y los criterios de auditoría de calidad — qué se evalúa y cómo se califica una llamada.
Isaac Álvarez: Define las reglas de negocio: qué constituye un registro válido para depurar y las ventanas de tiempo aceptadas.
Jeam Paul construye: Construye la infraestructura de datos que esas narrativas describen (DataCenter, ETLs, automatizaciones).
Isaac Álvarez: Co-creador: aporta conocimiento operativo de troncales y llamadas, participa en la creación conjunta.
Jeam Paul construye: Construye el mapa interactivo (React + Vite + Leaflet), el cruce geoespacial y el despliegue.
Isaac Álvarez: Entrega la base de direcciones a geocodificar — conocimiento de qué datos existen y dónde.
Fuente: PERFILES_Y_ATRIBUCION_INNOVACION.md (2026-07-12), confirmado directamente por Jeam Paul.
Jeam Paul: No interviene en la construcción de esta lógica específica.
Cómo se construye — conocimiento de negocio + construcción técnica
Lógica OCM — seguimiento operativo de llamadas
Trabajo Conjunto · Isaac Álvarez y Jeam Paul
Depuración (pre-venta, Televentas)
autoGPS (geocodificación Bogotá)
Ing. Sindy Molina Jeam Paul
Isaac Álvarez Jeam Paul
Mapa de Contactabilidad
Isaac Álvarez Jeam Paul
Isaac Álvarez Jeam Paul
Kevin Guzmán Jeam Paul
Innovación · Equipo

## Slide 8
Si se cumple este plan: 4 proyectos en pausa (autoGPS, autoConciliación, Auditor IA, CRM Twenty) vuelven a estar activos; el DataCenter pasa de sostener 3 servicios reales a las 8 fuentes planeadas; AutoReport_Ilio y el DataCenter cierran sus hallazgos de mayor prioridad; y arrancan las 6 líneas estratégicas que Isaac declaró para el canal.
Ejecución 2S Jeam Paul Arcón Solano · construcción Isaac Álvarez · líneas estratégicas y reglas OCM
DataCenter · Implementación: Cargar las 7 fuentes de datos que aún faltan alta prioridad
AutoReport_Ilio: Resolver 3 hallazgos técnicos de alta prioridad alta prioridad
autoComovamos: Migrar la ejecución al DataCenter (hoy corre en local)
actiXuma: Habilitar Retail/Tradicional y acceso fuera de la oficina
CRM Twenty: Reiniciar la máquina y levantar el stack (WSL/Docker)
autoConciliación: Procesar el corte pendiente desde el 30 Jun
Depuración: Automatizar envío de correo y carga al motor OCM
autoGPS: Retomar el procesamiento masivo (quedó incompleto)
OCM Vanti: Generar dashboards y ajustar índices de consulta
Auditor IA: Ejecutar por primera vez la evaluación con IA
Declaradas por Isaac Álvarez para el canal
Plan y Puntos Abiertos · Segundo Semestre
Tablero ejecutivo consolidado del canal
Gobierno de datos por estación/campaña
Proyectos ya validados, hoy en pausa
Proyecciones mensuales y semestrales
Evaluación de nuevos CRM y troncales
reporte_isaac.md · canal Televentas
Automatización de cargues y flujos
Reportería especializada por área
Proyectos ya validados, en pausa
AutoReport_Ilio y DataCenter
Ya activos o en producción
Ya activo o en producción
Innovación · Estrategia
Nuevas líneas (Isaac)
Alta prioridad
Líneas nuevas
A retomar
A ajustar
Retomar
Ajustar
4
6
6
2

## Slide 9
3 sistemas corren hoy en producción real dentro del DataCenter (OCM Vanti, AutoReport_Ilio, actiXuma) — más 2 automatizaciones diarias reales que aún operan en local (Depuración activa; autoConciliación validada, en pausa desde el 30 Jun).
Plan 2S: retomar 4 proyectos validados en pausa, cerrar los hallazgos de mayor prioridad (36 de Ilio, 7 fuentes que faltan en el DataCenter), y arrancar las 6 líneas estratégicas que Isaac Álvarez declaró para el canal.
12 de 13 proyectos nacieron en el 1S — pero solo OCM Vanti llegó a producción real dentro del propio semestre (23 Jun); el resto de las automatizaciones de producción se consolidaron ya en julio (2S).
4 proyectos en desarrollo activo: implementación del DataCenter (ya aloja esos 3 servicios reales), Auditor de Llamadas con IA, notebooKevin y CRM Twenty.
Innovación como Base del Canal
Cierre del Informe